附件2：

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价▉　项目完成结果评价□

自评项目名称：　档案数字化加工

自评项目单位：　　子洲县档案局

项目主管部门：    子洲县档案局

项目单位法人代码：  01609335-2

评价工作组负责人：   苏仲米      （签章）

联 系 人：     李论

联系电话：   18992212499

评价时间：2020年 4 月15日

财政支出项目资金使用明细表

项目名称：　　档案数字化加工

项目单位：　　子洲县档案局

主管部门：　　子洲县档案局

项目安排：  650000元；项目支出：517667元；项目结余：       132333元

| 明细支出内容 | 金额 | 会计凭证号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字化档案首付款 | 282330 | 8月份34号 |  |
| 数字化档案第二次付款 | 163137 | 10月份17号 |  |
| 档案数字化第三次付款 | 14100 | 11月份17号 |  |
| 档案数字化第四次付款 | 27800 | 12月份22号 |  |
| 数据迁移费 | 25000 | 12月份22号 |  |
| 购买服务器硬盘 | 5300 | 10月份18号 |  |
| 合 计 | 517667 |  |  |

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

| 单位负责人 | 苏仲米 | 项目负责人 | 苏仲米 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 子洲县档案馆 | 联系电话 | 7221350 |
| 项目起止时间 | 2017～2020 |
| 项目属性 | □经常性 □一次性 □新增 ▉延续 |
| 计划投资额 （万元） | 200 | 实际到位资金 （万元） | 160 |
| 其中： |  | 其中： |  |
| 上级财政 | 0 | 上级财政 | 0 |
| 本级财政 | 200 | 本级财政 | 160 |
| 其它 | 0 | 其它 | 0 |
| 项 目 概 况 | 计划总投资200万元对馆藏全部档案进行数字化加工，其中设备购置费40万元。计划2017年投资70万元，2018年计划投资65万元，2019年计划投资65万元，实际2017年到位资金30万元。范围涉及子洲县档案局1944年—2016年的馆藏档案83个全宗，5800多盒，约5.8万卷，总量约为250万页（以A4幅面计算，A3幅面（少部分）折合为2页A4幅面计算）；数字化成果需挂接到子洲县档案局指定的档案管理系统中。 |
| 资金安排使用情况（万元） |  | 应到位资金 | 实际到位资金 | 实际支出 | 结余资金 |
|  | 上级财政 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 本级财政 | 200 | 160 | 117.89 | 42.11 |
|  | 小 计 | 200 | 160 | 117.89 | 42.11 |
|  | 其他配套资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合 计 | 200 | 160 | 117.89 | 42.11 |
| 项 目 组 织 管 理 情 况 | 项目立项依据 | 根据国家档案局《数字档案馆建设指南》、省档案局《关于加强全省数字档案馆建设的通知》和市委办、市政府办印发《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》榆办发（2016）7号以及市档案局榆档发（2016）16《关于印发榆林市档案事业发展“十三五”规划》等文件 |
|  | 可行性研究报告结论 | 无可行性研究报告。 |
|  | 是否实施政府采购及 采购金额 | ▉是 □否 应采购金额65万元 实际采购金额65万元 |
|  | 是否实行招投标 | ▉是 □否 |
|  | 是否实行国库集中支付 | ▉是 □否 |
|  | 是否实行资金报账制 | ▉是 □否 |
|  | 是否实行工程代理和 投资评审制 | □是 ▉否 |
|  | 是否实行合同管理制 | ▉是 □否 |
|  | 是否实行财政专户管理 | □是 ▉否 |
| 项 目 管 理 情 况 | 管理制度和办法名称 | 《子洲县档案局合同管理制度》、《子洲县档案局政府采购管理实施办法》 |
|  | 具体工作措施 | 报县财政局采购管理办公室审批，经县采购中心招标采购，档案馆业务科负责项目日常监管 |
|  | 项目调整内容及报批 程序和手续 | 无调整内容 |
|  | 项目完工验收情况 | 第三期档案数字化加工项目正在实施，计划于2020年6月底完成。 |
| 项 目 绩 效 情 况 | 项目实施良好，严格按照财务制度，并且按照预算执行，资金支 付到位，没有违规现象，项目如期完成，项目绩效评分为86 分。 |
| 其他 需要 说明 的问 题 | 本项目正在实施，故资金未支付完。 |
| 问 题 与 建 议 | 我馆今后要早安排，科学制定计划，缩小应到资金与实到资金的差距，严格遵守各项财务制度，确保项目资金支付到位。 |
| 主管部门审核意见 | 内容真实，同意上报 |
| 评 价 人 员 | 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
|  | 苏仲米 | 局 长 | 子洲县档案局 |  |
|  | 白玉忠 | 主任科员 | 子洲县档案局 |  |
|  | 李 论 | 科 员 | 子洲县档案局 |  |
|  | 高 飞 | 科 员 | 子洲县档案局 |  |
| 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。